Załącznik nr: 5

Umowa nr…(wzór)

Umowa zawarta w dniu …... w Brzesku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  „przetargu nieograniczonego”  na podstawie Art.39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004.r( Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.),

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 BRZESKO ul: Kościuszki 68

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS:0000029598.

REGON: 000304355

NIP: 869-16-63-456

reprezentowanym przez:

Dyrektora – ………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………….,

REGON …………………..

NIP: ………………………

reprezentowaną przez:……………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr …………..

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne obejmujące wykonanie sieci WiFI w budynkach SPZOZ w Brzesku w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ w Brzesku – ucyfrowienie radiologii oraz elektroniczny obieg dokumentów”.

- Wykonanie sieci WiFi obejmuje dostawę sprzętu, instalacje, konfiguracje oraz wdrożenie systemu „ WiFi” w budynkach SP ZOZ  w Brzesku, szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia..

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów następujących  norm: PN EN ISO 9001:2009; PN-EN ISO 14001: 2005; PN-N 18001:2004; PN-ISO/IEC 27001-2007.

§ 2.

    - W ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, ale przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu Planu Wdrożenia (PW).

    - PW musi zawierać, co najmniej następujące elementy:

      - Realny czas rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy licząc go od momentu zawarcia umowy.

      - Termin wykonania mapy zasięgu,

      - Harmonogram szkoleń administratorów sieci,

      - Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za realizacje umowy po stronie Wykonawcy,

      - Termin zakończenia - wykonania przedmiotu umowy.

    - PW zostanie zatwierdzany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od jego przedłożenia przez Wykonawcę. Zamawiający może zgłosić zmiany w Planie Wdrożenia, a Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić te zmiany w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia.

    - PW nie może zawierać zapisów sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ.

    - Podpisany przez obie strony PW stanowi integralną część umowy i wiąże strony, co do poszczególnych terminów realizacji przedmiotu umowy.

    - Wszelkie zmiany w PW wymagają formy pisemnej i akceptacji obu stron.

    - Zmiana PW nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 3.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.06.2014 r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wraz z dokumentacją powdrożeniową.

§ 4.

- Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy jest cena zawarta w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto: …złotych …/100), należny podatek VAT w wysokości….. złotych  …/100; wartość brutto…….. złotych …/100.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany etap będzie podpisany protokół odbioru etapu, a faktury końcowej - podpisany protokół odbioru końcowego.

- Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 3

- Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter stały i nie będzie podlegało zmianom.

6.  Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z zastosowaniem i naliczeniem stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

7.  W razie zwłoki z zapłatą faktury (rachunku) przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki zwłoki w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997.r–Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 z póżn. zm).

§ 5.

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności, w wyniku których doszłoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 (Dz.U.z 2011, Nr. 112, poz.654). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 6.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy i zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na  dostarczony sprzęt i zastosowane materiały na okres ……..lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Termin rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy (sprzętu i materiałów) będzie wynosił 1 rok, licząc od podpisania protokołu odbioru, chyba że Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Wykonawca zapewnia usunięcie zgłoszonej w ramach gwarancji lub rękojmi awarii lub  wady sprzętu będącego elementem przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, za wyjątkiem serwera oraz systemu zarządzania siecią WiFi, których awaria zostanie usunięta   w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Jeżeli w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca odmówi w sposób nieuzasadniony usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich kosztami obciąży Wykonawcę.

- W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji, Wykonawca dokona jego nieodpłatnej wymiany bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku.

§ 7.

Warunki odbioru

- Odbiór przedmiotu umowy będzie odbywał się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dokumentacji powdrożeniowej w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku nie odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy z powodu istniejących wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z opisem wad.

- Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia, wykaz dostarczonego sprzętu, materiałów, wykaz przeprowadzonych prac, uwagi i zastrzeżenia, oraz podpisy przedstawicieli Stron.

- Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy, jeżeli został on wykonany nieprawidłowo, w szczególności jeżeli Zamawiający wykaże wady w sprzęcie, materiałach, oprogramowaniu lub wykonanych usługach.

- Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania w sposób określony obowiązującymi przepisami prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wraz z protokołem odbioru obowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o prawidłowym wykonania przedmiotu umowy pod względem jakościowym i rzeczowym.

§ 8.

- Zamawiający wyznacza do kontaktów i koordynacji realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu umowy Zespół w składzie:

– ………………………………………….., nr tel. …………………………….

– ………………………………………….., nr tel. …………………………….

- Po stronie Wykonawcy do kontaktów i koordynacji realizacji umowy oraz przekazania  przedmiotu umowy Zespół w składzie:

– ………………………………………….., nr tel. …………………………….

– ………………………………………….., nr tel. …………………………….

§ 9.

- Ustala się następujące kary umowne:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- za przekroczenie ustalonego terminu usunięcia wad, określonego w § 6 ust. 4 umowy, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, w usunięciu wady w czasie wykonywania przedmiotu umowy, w okresie rękojmi oraz gwarancji.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

- Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej.

- Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 10.

Strony zobowiązują się do utrzymania i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek informacji prawnie chronionych, które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawniania nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.

§ 11.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł  przez okres realizacji niniejszej umowy.

§ 12.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich niezbędnych licencji do korzystania 
z oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy przez wszystkie jednostki objęte projektem, o którym mowa w §1 ust.1.

- Licencja, o której mowa w ust. 1, musi być licencją udzieloną na czas nieokreślony.

- Licencja, o której mowa w ust. 1 nie może być związana z określonym stanowiskiem pracy lub komputerem.

- Licencja, o której mowa w ust. 1 ma charakter niewyłączny oraz ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

- Dopuszcza się zmianę treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności:

  - zmiany umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań i wytycznych wynikających ze współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach projektu nr: MRPO.01.02.00-037/13 w tym w szczególności warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków – zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.

  - wydłużeniu ulegnie procedura udzielenia zamówienia publicznego objętego niniejszą umową, a przewidziany termin realizacji będzie niewystarczający - zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian.

  - sprzęt przedstawiony w ofercie w momencie dostawy:

- nie będzie dostępny na rynku,

- będzie wycofany ze sprzedaży przez producenta,

- producent wprowadzi nowszy model zastępujący dotychczasowy model.

W wypadku zaistnienia jednego z wyżej wymienionych warunków Zamawiający dopuści sprzęt równoważny lub o lepszych parametrach.

- Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  - uzyskanie przez Zamawiającego odpowiedniej zgody ze strony Instytucji Zarządzającej RPO,

  - zgodnego oświadczenia stron umowy,

  - zachowania formy pisemnej,

  - niezmienności wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

§ 14.

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia w terminie 14 dni od poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu sporu, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Uwaga: Zainteresowany oferent  może wskazać (zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych)  postanowienia w proponowanej umowie, co do których ma wątpliwości  lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie możliwa zmiana postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na  odmowę  podpisania  przez wybranego oferenta.

Akceptuję………………………………………………….

/ podpis i pieczęć wykonawcy/