,klZałącznik nr: 9

Istotne warunki umowy

o roboty budowlane

zawarta w dniu………...2015 r. w Brzesku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie  „przetargu nieograniczonego”  na podstawie Ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004.r.(tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz. 907 z późn.zm ),

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 BRZESKO ul: Kościuszki 68

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS:0000029598.

Regon: 000304355

NIP: 869-16-63-456

reprezentowanym przez:

Dyrektora - ………………………..

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Regon:...........

NIP:...............

reprezentowanym przez:

1/..................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr.......... z dnia .......... Strony zawierają umowę o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

„Remont holu i korytarza od wejścia głównego SP ZOZ w Brzesku”

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Brzesku przy ul: Kościuszki 68.

Zakres przedmiotowy robót polega na przebudowaniu istniejącego Oddziału szpitalnego tj. wydzieleniu pododdziału geriatrycznego oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa.

2.Powierzchnia użytkowa objęta w/w robotami wynosi: 200 m².

3. Roboty budowlane obejmują następujące branże:

1/ Wykonaniu robót rozbiórkowych

2/ Wymianie instalacji elektrycznej,

3/ Wykonanie sufitu podwieszanego, montaż opraw oświetleniowych sufitowych,

4/ Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową (w tym drzwi Ei30- szt 2),

5/ Wykonanie gładzi gipsowych, uzupełnienie tynków

6/ Wykonanie okładziny sufitów ścian pasami z płyt g-k wraz z montażem psów oświetleniowych LED

7/ Reperacja i odnowienie posadzki kamiennej

8/ Roboty wykończeniowe

4.  Szczegółowy opis i zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, oraz wymagania dodatkowe Zamawiającego określone w specyfikacji.

5.  Roboty budowlane muszą być  wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, a także do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., oraz odpowiednimi normami a także na ustalonych niniejszą umową warunkach.

6.  Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, w której będą wykonywane roboty.

7.  Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy zastosuje materiały własne.

8.  Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem prowadzone będą  w obiekcie, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Na czas robót pomieszczenia przeznaczone do przebudowy zostaną udostępnione wykonawcy z zastrzeżeniem, iż część korytarza  musi być wolna od przeszkód, odpowiednio zabezpieczona a także na bieżąco sprzątana, ponieważ jest to jedyna droga komunikacyjna prowadząca do przychodni.

9. Wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie pozostałych obiektów będą uzgadniane z  Zamawiającym na bieżąco – dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej, wody,  itp.

10. Wszelkie roboty budowlane związane z dużym hałasem nie będą wykonywane w godzinach nocnych.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art.67 ust.1 pkt 6.

§ 2

Obowiązki stron

1.Obowiązki Zamawiającego:

a) Dostarczenie dokumentacji projektowej, w terminie do 2 dni od  daty zawarcia niniejszej umowy.

b) Przekazanie Dziennika Budowy w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy.

c)  Przygotowanie i przekazanie Wykonawcy  pomieszczeń dla wykonania robót budowlanych.

d) Udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla  wykonania robót  budowlanych.

e) Zapewnienie Wykonawcy na czas realizacji robót pomieszczenia technicznego do przechowywania materiałów oraz sprzętu niezbędnego do wykonania robót.

f) Dokonanie odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

g) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

h) Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez  Wykonawcę.

2. Obowiązki Wykonawcy:

a)   Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,

b) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

c)  Przygotowanie pomieszczeń i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją  powykonawczą do dokonywania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji pomieszczeń i urządzeń (atesty, certyfikaty,                                                         odpowiednie dokumenty dotyczące odbioru poszczególnych instalacji),

d) Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

e) Zgłaszanie pomieszczeń  i robót do odbioru,

f) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbiorów częściowych i 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

g) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót budowlanych.

h) Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, kart gwarancyjnych itp. dokumentów.

i) Usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni,

j) W trakcie realizacji robót zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy i pomieszczeń gdzie prowadzone są roboty budowlane oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  pomieszczenia od chwili  przekazania ich przez Zamawiającego.

k) Utrzymanie porządku na terenie objętym robotami budowlanymi w czasie realizacji robót w szczególności zabezpieczenie pozostałych pomieszczeń przed zabrudzeniem poprzez oddzielenie ich odpowiednią kurtyną a także na bieżąco sprzątanie.

l) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

ł) Współpraca ze służbami Zamawiającego a w szczególności zgłaszania wcześniej wyłączeń energii elektrycznej , wody itp.

m)  Przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.,

n)   Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

o) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

p) Likwidacja zaplecza  własnego w tym – uporządkowanie miejsca wykonywania robót poprzez: posprzątanie, usunięcie własnych urządzeń i materiałów oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu przez załogę Wykonawcy najpóźniej w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

r) Odpowiedzialność wobec osób, które poniosły szkody w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi

§ 3

Podwykonawca

1. Zakres robót, które będzie wykonywał podwykonawca to:

a)…..............................................................................................................................................

b) …............................................................................................................................................

c)….............................................................................................................................................

2.Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu  zaakceptowany przez podwykonawcę projekt umowy.

3. W przypadku zastrzeżeń Zamawiający w terminie do 5 dni zgłosi wykonawcy projekt zmian lub sprzeciw.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

5. Wykonawca po zawarciu umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku konieczności zawarcia umowy przez wykonawcę z dalszym podwykonawcą, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów jak w pkt.2 i 5.

§ 4

Terminy wykonania

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a) rozpoczęcie robót: w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.

b) zakończenie robót: ……………………………..

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 pkt.2 i 3 niniejszej umowy.

§ 5

Odbiory

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w Dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia  przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót

- Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy, gdy Komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami między innymi: atesty, protokoły odbioru, protokoły przeprowadzonych badań  i pomiarów, kosztorys powykonawczy oraz inne pozostałe dokumenty wymagane w projekcie budowlanym a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wartość umowy strony ustalają  w cenie brutto w wysokości :….............................zł,

(słownie…...............................................................................)

w tym:

-cena netto wynosi…......................zł (słownie…................)

-podatek VAT  w wysokości …....% co stanowi kwotę…........................zł (słownie…..........)

2. Cena określona w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy ( cena nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflacje z a wyjątkiem przypadków opisanych w § 11.

3. Rozliczenie robót budowlanych może odbywać się  fakturami częściowymi  po zakończeniu danego etapu robót.

4. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do  30 – dni od daty  otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych  robót.

4. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy – wystawienie faktury za wykonaną część robót przez podwykonawcę, uzależnione będzie od uprzedniego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą – do faktury należy dołączyć kopię dowodu zapłaty podwykonawcy.

5.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty  nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.W razie zwłoki z zapłatą faktury (rachunku) przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 z póżn. zm).

8.W razie zwłoki Zamawiającego z zapłatą zobowiązań w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca przed naliczeniem rekompensaty określonej w art. 10 Ustawy z dnia 08.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 403 z późn. zm.) będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych kosztów odzyskiwania nie zapłaconej w terminie należności za dostarczony towar.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego,  oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z  art.54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 (Dz.U.z 2012, poz.217). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela ………… –miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie pomieszczeń będących przedmiotem odbioru.

- Strony umowy ustalają 12 –miesięczny okres rękojmi.

- Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych stosuje    się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umów o dzieło.

§ 9

Kary umowne

1. Zamawiający może naliczać kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu odbioru brutto- za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto – za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 2% wartości robót wykonanych przez podwykonawcę.

e) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości  1% wartości robót wykonywanych przez podwykonawcę,

f)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  1% wartości robót wykonywanych przez podwykonawcę,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości umowy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie  Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, a kosztami robót obciążyć Wykonawcę  poprzez potrącenie wartości zleconych robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Zmiana umowy

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:

a)  zaistnienia zdarzeń losowych,

b)  zmiany zakresu umownego robót z przyczyn technicznych lub gospodarczych niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego,

c)  zmniejszenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowane koniecznością zmniejszenia zakresu umownego robót, którego nie można było wcześniej przewidzieć lub robót wcześniej wykonanych w trybie awaryjnym.

2.   Zmiana stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego dotyczącego przedmiotu umowy. Zmiana może nastąpić po podpisaniu aneksu.

3.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.1   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

1.2     Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

1.3     Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.4     Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5     Gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1    W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia.

3.2  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na     koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3.3  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych   oraz  robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.Wykonawca we własnym zakresie  powierza roboty specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność. Na powierzenie robót podwykonawcy nie wymienionemu w ofercie wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania  od Wykonawcy  zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

2.1   Zamawiający:

a)  Nadzór z ramienia Zamawiającego  nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie: ................................................. tel:.................................................

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr.89 z dnia 25 sierpnia 1994.r.poz.414)

- ...................................................................................................

  - Wykonawca:

a)......................................................................................................

b)......................................................................................................

§ 13

Spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać  w drodze  wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od wszelkich ryzyk przy prowadzonych pracach oraz  od odpowiedzialności cywilnej.

§ 15

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

............................................                                                                 .....................................

Uwaga 1) Zaakceptowany projekt umowy należy dołączyć do oferty.

2)Zainteresowany wykonawca  może wskazać (zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych)  postanowienia w proponowanej umowie, co do których ma wątpliwości  lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie możliwa zmiana postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na  odmowę  podpisania  przez wybranego oferenta, co ponadto narazi go  na utratę wadium (art. 46 ust. 5 pkt. 1 pzp.).

Akceptuję wzór umowy .....................................................................

/ Pieczątka i podpis oferenta/