Znak sprawy: DZP-2711- 10/2019	Brzesko 17.10.2019 r.

Odp. 1

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę „Wykonanie uproszczonej  inwentaryzacji

architektoniczno- budowlanej budynku SP ZOZ w Brzesku”

W odpowiedzi na zapytania Oferentów, Zamawiający informuje:

W związku z trwającym przetargiem na wykonanie uproszczonej inwentaryzacji

architektoniczno-budowlanej budynku SP ZOZ w Brzesku proszę o:

1. Uszczegółowienie zapisu z opisu zamówienia ”wykonanie inwentaryzacji wewnętrznej i zewnętrznej budynków SP ZOZ”

2. Przekazanie zdjęć obiektu.

3. Przekazanie wymiarów obiektu, powierzchni zabudowy, powierzchni

użytkowej oraz kubatury.

4. Wskazanie obiektu na mapie.

Odp. Zamawiajacy udziela odpowiedzi poniżej:

1/ Budynki dostępne na Geoportalu brzesko działka 1410/19, adres Kościuszki 68 32-800 Brzesko.

2/ Zdjęcia w załączeniu i mapka z opisem.

3/ Budynki

A 7 kondygnacji (od -1 do 5)

B 8 kondygnacji (od -1 do 6)

C 5 kondygnacji (od -1 do 3)

D 2 kondygnacje ( od -1 i 0)

Powierzchnia razem około 15907m2

E 2 kondygnacje (od -1 i 0)  około 802m2

F 1 kondygnacja (0) około 199m2

H 2 kondygnacje (-1 i 0) około 64 m2

I 1 kondygnacja (0) około 32 m2

Wysokość kondygnacji średnio 3 m

Inwentaryzacja zewnętrzna

- elewacja, okna, drzwi, bramy, dach, orynnowanie itp.

Inwentaryzacja wewnętrzna – wnętrze budynków, ścianki, powierzchnie, wysokości, drzwi itp.

5.W nawiązaniu do procedowanego przez Państwa w chwili obecnej  Zapytania ofertowego na usługę-Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku SP ZOZ w Brzesku zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, motywując to dużym zakresem,który jest do wykonania a także tym, że realnie licząc, termin wykonania

usługi będzie musiał być zrealizowany do dnia 20.12.2019 w związku z okresem świątecznym co z tym idzie czas realizacji usługi od dnia podpisania umowy skróci się do ok. 1,5 miesiąca. Jest to czas niewystarczający na rzetelne wykonanie usługi zakładając pomiary z natury dla powierzchni 17 000 m^2. wraz z elewacjami.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia , zapraszamy do wykonania pomiarów w weekend  po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym.