Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

32-800 Brzesko ul. Kościuszki 68

tel/fax (014) 66 21 155 e-mail: przetargi@spzoz-brzesko.pl

#### Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia  (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp                 do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.

#### Znak postępowania: DZP-271-33/21	Brzesko 27.08.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwana dalej „ustawą Pzp”.

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „SWZ” -zmiana

na realizację robót budowlanych w ramach zadania:

„Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku” –

Modernizacja pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku „C”,

Kod CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

w Samodzielnym  Publicznym  Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko.

Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Specyfikację zatwierdzono:

w dniu: …...............................

............................................

/ podpis/

ROZDZIAŁ I

1. Informacje wstępne:

1.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.

1.2 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych,  o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.

1.3  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.4 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.5 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

1.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

1.7 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

1.8 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

1.9 Zamawiający nie przewiduje:

1) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej;

2) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu                 u Zamawiającego.

1.10 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.11 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

1.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1.13 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi oferent.

1.14 Oferent powinien dokładnie zapoznać się z całością niniejszej SWZ.

1.15 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

1.16 Ofertę sporządza się w języku polskim. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

1.17 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

1.18 Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SWZ służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty                                i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.

2. Informacje szczegółowe:

2.1 Dane Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,

NIP:  869-16-63-456,

REGON:  000304355,

adres email do korespondencji: przetargi@spzoz-brzesko.pl,

tel/fax: (14) 66 21 155; godziny pracy: 7°°- 14 ³5,

adres strony internetowej: https://spzoz-brzesko.pl/

2.2 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://spzoz-brzesko.pl/przetargi-2021-2/ ;  https://miniportal.uzp.gov.pl/

2.3 Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania: „Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku” – Modernizacja pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku „C”.

Kod CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

3.2  Przedmiot zamówienia obejmuje poprawę dostępności w obszarze architektonicznym i cyfrowym pomieszczeń przychodni POZ na parterze oraz I piętrze w bloku „C”, w Brzesku, przy ul. Kościuszki 68.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w szczególności: wymianę stolarki drzwiowej, wymianę armatury wod-kan, wymianę pokrycia podłóg, montaż poręczy, montaż rolet, oraz wykończenie ścian materiałami odpornymi na uszkodzenia, przebudowę stanowisk rejestracji, montaż systemu przyzywowego, wymianę instalacji wysokoprądowych oraz niskoprądowych, dostosowanie oświetlenia, malowanie i pozostałe prace wykończeniowe.

3.3 Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

a) ETAP I -   pomieszczenia bloku „C” od nr: 077 do 092 na poziomie parteru;

b) ETAP  II  - pomieszczenia od numeru 171 do 186 na poziomie piętra I.

3.4 Modernizacja pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku „C”, ma na celu dostosowanie pomieszczeń przychodni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, przede wszystkim osób:

1)	na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania;

2)	niewidomych i słabowidzących;

3)	z niepełnosprawnością słuchu;

4)	głuchoniemych;

5)	z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną;

6)	starszych i osłabionych chorobami;

7)	kobiet w ciąży;

8)	z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;

9)	mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także w rozumieniu języka pisanego albo mówionego);

10)	o nietypowym wzroście.

3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiar robót– stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ.

3.6 Wspólny słownik Zamówień (CPV):

CPV 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

CPV 45432210-9 Wykładanie ścian

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Stosownie  do  treści  art. 91  ust. 2 Pzp Zamawiający wskazuje, że  nie  dokonał  podziału zamówienia  na  części z następujących względów: potrzeba precyzyjnego skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, zwiększyłaby koszt jego wykonania, ryzyko wystąpienia przypadkowych awarii, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Nadto, równoległe wykonywanie prac przez Wykonawców z różnych branż, uniemożliwiłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany równolegle kilku wykonawcom).

W końcu - zakres zamówienia oraz jego wartość jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z powyższym nie ma potrzeby dzielenia go na części.

3.8 Roboty budowlane obejmują następujące branże:

- konstrukcyjno – budowlaną;

- branżę ogólnobudowlaną;

- branże instalacyjną;

- roboty wykończeniowe.

Uwaga:

  - W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia materiały lub technologie wykonania robót zostały opisane poprzez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanych materiałów, lub wykonanie robót charakteryzuje konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza produkty/rozwiązania równoważne.

  - Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać zastosowane produkty, aby spełniać minimalne parametry jakościowe stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dla wykonania  przedmiotu zamówienia. Zastosowane w dokumentacji projektowej konkretne nazwy produktów itp. materiałów zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnych źródeł tj. katalogów, stron internetowych producentów. Określenie przykładowych nazw produktów konkretnych producentów, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Posługiwanie się nazwami producentów lub konkretnych produktów ma wyłącznie charakter przykładowy, Zamawiający jednocześnie dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe zastosowanych produktów.

3.9 Wykonawca po telefonicznym uzgodnieniu terminu, może się zapoznać z miejscem wykonywania robót budowlanych i otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

3.10 Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy przez cały okres realizacji zamówienia, aż do zakończenia robót i dokonania ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę oferty.

3.11 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez jego działania lub zaniechania i zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Odpowiedzialność ta obejmuje również działania lub zaniechania osób i podmiotów trzecich działających na rzecz Wykonawcy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia czynnych instalacji Wykonawca będzie zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił koszty za wszelkie uszkodzenia instalacji spowodowane przez Wykonawcę oraz osoby działające na jego rzecz. Wykonawca podejmie niezwłocznie wszelkie działania zapobiegające działaniu szkód.

3.12	Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem wykonywane będą w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej i wody. Wszelkie prace związane z dużym hałasem (wyburzenia, skuwanie, itp.) muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość dla obiektu; i nie mogą być wykonywane w godzinach nocnych. Na czas realizacji robót budowlanych część dróg komunikacyjnych musi być wolna od przeszkód, odpowiednio zabezpieczona, a także na bieżąco sprzątana. Podczas wykonywania robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać reżimu sanitarnego.

3.13 Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca złoży (trwale spięte) wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia m.in.:

1)	instrukcje (w języku polskim) użytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy);

2)	dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy);

3)	protokoły z badania materiałów i urządzeń ( jeżeli dotyczy);

4)	dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty jakości - użytych do wykonania przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy);

5)	inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania (jeżeli były wykonywane);

6) dokumentację powykonawczą, w szczególności inwentaryzacje powykonawczą, oraz inną dokumentację niezbędną do uzyskania stosownych pozwoleń (jeżeli dotyczy).

3.14 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji projektowej, SWZ, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, p-poż. oraz zaleceniami Zamawiającego.

3.12 Wykonawca będzie zobowiązany do:

1)	odbioru pomieszczeń  i ich  odpowiedniego zabezpieczenia;

2)	zorganizowania placu budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

3)	oznakowania terenu budowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót;

4)	usuwania na koszt i ryzyko Wykonawcy gruzu oraz innych odpadów na bieżąco. W zakresie materiałów zbędnych (odpadów) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie pełną odpowiedzialność;

5)	sprzątania na bieżąco, aby nie przenosić zabrudzeń na pozostałe powierzchnie komunikacyjne;

6)	umożliwienia wstępu na teren budowy (w razie potrzeby) oraz wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa;

7)	wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                  o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia.;

8)	zamontowania urządzeń posiadających stosowne certyfikaty dopuszczające do użytkowania;

9)	zapewnienia niezbędnego liczebnie potencjału wykwalifikowanych pracowników i kierownika budowy;

10)	udziału we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiającego;

11)	wykonania dokumentacji powykonawczej w szczególności inwentaryzacji powykonawczej, oraz innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania stosownych pozwoleń (jeżeli dotyczy).

12)	bieżącego utrzymania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót.

# 3.15    Zamawiający udostępni wykonawcy możliwość korzystania z mediów (woda energia) oraz pomieszczenie magazynowe na potrzeby realizacji zamówienia.

3.16	Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym, oraz rękojmi za wady – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, który zostanie liczony od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót, .

3.17	Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.18	Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.19	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez wykonawcę firm (nazw) podwykonawców (o ile są mu wiadome na tym etapie) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr. 6 do SWZ. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu zostały wskazane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę Zamawiający będzie żądał aby wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

3.20  Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego  działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r.,                  poz. 595 z późn. zm.);

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z późn.zm.).

3.21	Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                             (z wyłączeniem kadry kierowniczej).

Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej dotyczy wykonywania robót rozbiórkowych, budowlano-montażowych, instalacyjnych, itp.

Wymagania o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

1) Termin wykonania zamówienia:

a) dla ETAPU I – dwa (2) miesiące, liczone od dnia zawarcia umowy,

b) dla ETAPU II – cztery (4) miesiące, liczone od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.

2) Termin i forma płatności – przelew do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata będzie dokonywana na podstawie faktur częściowych. Faktura końcowa może być wystawiona po bezusterkowym protokolarnym odbiorze końcowym całości przedmiotu zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:

- załączy do oferty podpisane oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 złotych;

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:

- załączy do oferty podpisane oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

- dysponuje, co najmniej:

•	jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy;

•	jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń;

•	jedną osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika robót w specjalności elektrycznej                                             i elektroenergetycznej,

w/w warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć                            w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                          i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

Uwaga:

Kierownik Budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie                  z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawą                z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U.                 z 2014 r., poz.768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone                  w art. 12 ust.1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz.220).

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

a)  na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

b) na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

c) złożą oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SWZ.

5.2 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia.

5.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5.4 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.5 Wykluczenie następuje na okres określony w art. 111 ustawy Pzp.

5.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.7 Wykonawca, podwykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (Załącznik Nr 3  do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

2) w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, oświadczenie (Załącznik Nr 3 do SWZ) składa także każdy podwykonawca.

5.8 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.4 ppkt 1 i 2, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, którzy/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.1 lit c-d, natomiast podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.4 ppkt 3 i 4, składa każdy z Wykonawców.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe):

6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.

6.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

6.4. Podmiotowe środki dowodowe, wymagane od wykonawcy obejmują:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 5 do SWZ;

3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– Załącznik Nr 8 do SWZ,

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4 ppkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

6.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 ppkt 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

6.7 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 670 z późn. zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

6.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

6.9.W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp lub niniejszą SWZ, do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych  oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

6.10. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zarówno przedłożone przez Wykonawcę jak i pobrane samodzielnie przez Zamawiającego.

6.11. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (osoba nie figurująca w dokumencie rejestrowym), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wskazujące na upoważnienie do złożenia i podpisania oferty w niniejszym postepowaniu, a  także okres jego obowiązywania. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.12 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118 ustawy Pzp.

1) Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, stanowiącym Załącznik Nr. 3 do SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ.

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9) Zobowiązanie, o którym mowa w ppkt 8 musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.13 Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

| l.p. | Warunki do spełnienia | Nazwa dokumentu, materiałów i warunki, które musi spełniać | Uwagi ilość egzemplarzy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularz oferty ogólny – wypełniony i podpisany | Właściwie wypełniona i podpisana oferta zawierająca jedną ostateczną cenę na udzielenie zamówienia | Wzór dokumentu stanowi zał.nr. 2 do swz. |
| 2 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | Obowiązek składania oświadczenia wynika z art.125 ust. 1 ustawy Pzp | Wzór dokumentu stanowi zał.nr. 3 do swz. |
| 3 | Kosztorys ofertowy | Opracowany metodą kalkulacji szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę powinien w swoim zakresie być tożsamy z przedmiarami robót pod względem podstawy wyceny i ilości jednostek przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych z narzutami dla poszczególnych pozycji kosztorysu. | Wzór dokumentu stanowi zał. nr. 1 do swz |
| 4 | Podwykonawca | Wykaz robót powierzonych podwykonawcom | Wzór dokumentu stanowi zał. nr. 6 do swz |
| 5 | Oświadczenie wykonawcy | Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO | Wzór dokumentu stanowi zał. nr. 7 do swz |
| 6 | Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty - inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - art.118 ust.3 ustawy Pzp potwierdzający że podmiot udostępniający zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 2) sposobu i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego. | Wzór dokumentu stanowi zał. nr 9 do swz |

7.1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7.2 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

7.3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1, składa się  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

7.4.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

7.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

7.6 Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

7.7 Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

8. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ

8.1 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty.

8.2 Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania (wnioski) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

8.3 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 284 ust. 2 ustawy Pzp).

8.4 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 8.3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert (art. 284 ust. 3 ustawy Pzp).

8.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 8.3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

8.6 Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa pkt 8.4 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

8.7 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

8.8 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu- dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-brzesko.pl.

8.9 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

8.10 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania  wyjaśnień poniższe osoby:

1) mgr Elżbieta Gasińska-Batko, numer telefonu do kontaktu: (14) 66 21 437,

2) Krystyna Nowak, numer telefonu do kontaktu: (14) 66 21 155.

8.11 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

8.12 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium.

10. Termin związania złożoną ofertą.

10.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.10.2021 r.,  przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp)

10.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

ROZDZIAŁ II

1. Informacje dotyczące sposobu sporządzania i składania ofert.

1.1 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

1.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

1.4 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego rozdziału.

1.5 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1.3 zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed  zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

1.6 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca.

1.7 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

2. Opis sposobu przygotowywania oferty.

2.1 Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami SWZ oraz ustawy Pzp.

2.2 Oferty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ będą odrzucone.

2.3 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.4 Ofertę wraz z oświadczeniami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

2.6 Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.7 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) nie mogą być udostepniane, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w osobnym pliku oznaczonym napisem „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP). Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dołączenie do oferty pisemnego uzasadnienia odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie tj. zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

b) nie została wykorzystana do wiadomości publicznej i nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, podjęto w stosunku do niej przez osobę uprawnioną do korzystania z niej lub rozporządzania nią  działania w celu utrzymania jej poufności (z zachowaniem nalezytej staranności).

2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne inne informacje posiadające wartość gospodarczą , które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu nalezytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

2.8 Wykonawca nie może zastrzec informacji o ktoych mowa w art. 222 ust. 5.

3. Miejsce oraz termin składania ofert.

3.1 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poprzez platformę  ePUAP, do dnia 20.09.2021 r. do godziny 10:00 - Formularz do złożenia oferty dostępny jest również na miniPortalu Urzędu Zamówień  Publicznych,  pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zostać zaszyfrowana przez aplikację do szyfrowania dostępną w serwisie miniPortal.

3.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i sporządzona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.3 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.4 W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca może także sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

3.5 Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP), dokumenty, o których mowa w rozdziale I pkt 6 ppkt 13:               poz. 1-6 tabeli.

3.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Pliki dodane przez Wykonawcę powinny zostać zaszyfrowane przez aplikację do szyfrowania dostępną w serwisie miniPortalu. Zaszyfrowane pliki nie są widoczne przez Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość otwarcia tych plików dopiero po ich odszyfrowaniu, które następuje po upływie terminu otwarcia ofert.

Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

3.7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3.8 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany oferty lub jej wycofania.

3.9 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3.10 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.11 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

UWAGA:

a)	 Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, sporządzenie pliku zawierającego skompresowane dane w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z poświadczeniem  przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia/ przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca/ przez podwykonawcę.

# b)	Elektroniczna kopia dokumentu to skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie go za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Otwarcie ofert.

4.1 Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 20.09.2021 r.,                        o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,                            z zastrzeżeniem art. 222 ust. 2 ustawy Pzp, w siedzibie Zamawiającego- SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, w Sali konferencyjnej pok. 380 .

4.2 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

5.1 Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 20.09.2021 r.,                        o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,                            z zastrzeżeniem art. 222 ust. 2 ustawy Pzp, w siedzibie Zamawiającego- SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68, w Sali konferencyjnej pok. 380

5.2 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

5.3 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

2) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp).

3) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ (art. 239 ust. 1 ustawy Pzp).

4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.4 Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania, ogłoszenie o wyborze oferty.

1) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi  jedna z okoliczności określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający unieważnia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności zawartych w art. 255  ustawy Pzp.

3) Stosownie do treści art. 253 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ.

- Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę powinien w swoim zakresie być tożsamy z przedmiarami robót pod względem podstawy wyceny i ilości jednostek przedmiarowych z podaniem cen jednostkowych z narzutami dla poszczególnych pozycji kosztorysu.

- Cenę oferty należy podać w PLN w „FORMULARZU OFERTY OGÓLNYM”.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile dotyczy), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, posprzątania terenu budowy po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również koszty wszelkich innych prac niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

- Przekazany Wykonawcy przedmiar robót ma charakter wyłącznie informacyjny i podane w nim wartości są pozycjami sugerowanymi. Każdy z Wykonawców ma obowiązek weryfikacji przedmiaru na podstawie dokumentacji projektowej i wypełnienia go na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

5)   Wykonawcy zamierzający brać udział w postępowaniu zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Określona w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz obejmować wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia, w tym wszelkie należne opłaty oraz wszystkie wydatki, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. W tym celu wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty ujęte nie tylko w dokumentacji projektowej i STWiOR ale również te niezbędne do realizacji zamówienia m.in. koszty wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami), robót tymczasowych związanych z dostarczaniem materiałów budowlanych, porządkowych, wykonania dokumentacji powykonawczej w tym kalkulacji powykonawczej w formie szczegółowego kosztorysu.

- Cena oferty brutto jest ceną całkowitą obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT, a także ewentualne upusty i rabaty.

- Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zmiany podstaw wyceny ilości przedmiarowych. Zamawiający dopuszcza w opracowanych kosztorysach ofertowych zmianę nakładów jednostkowych robocizny, zużycia materiałów i pracy sprzętu.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny za realizację przedmiotu zamówienia wskazanej w ofercie, na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie zmiany ceny przewidzianej we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr: 4 do SIWZ.

- Cena oferty musi być wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cenę oferty w Formularzu ofertowym należy podać cyfrowo i słownie.

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert.

7.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu wprowadza następujące kryteria oceny ofert:

Cena– 60%

Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały– 40%

--------------------------------

100 %

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone wg następującego wzoru:

Cena – C maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium –60. C = ( Cmin/Cof ) x 60 gdzie: C- razem ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena oferty badanej

Gwarancja na wykonane roboty i zastosowane materiały – G maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium – 40 Wykonawca w „ Formularzu oferty” jest zobowiązany wpisać deklarowany okres gwarancji w miesiącach nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na wykonane roboty budowalne i zastosowane materiały krótszego niż 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. G= (Gof/Gmax) x 40 gdzie: G - razem ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną - Gof – okres gwarancji z oferty badanej - Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma  najwyższą liczbę punktów zgodnie z wzorem:

R= C+G

gdzie: R- razem ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną,

C- ilość punktów uzyskana za cenę,

G- ilość punktów uzyskana za gwarancję na wykonane roboty i zastosowane materiały .

7.3	Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

8.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany.

9.1.	 Istotne postanowienia umowy zawiera „ wzór umowy” stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej SWZ.

9.2. 	Na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w szczególności co do:

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:

- zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, przeprowadzanie prób i rozruchów urządzeń według wytycznych producenta, fakt pisany do dziennika umowy (jeżeli dotyczy);

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 lub wynikających ze zmiany, o której mowa w art. 455 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową;

- niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: zwłoki, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu;

- wstrzymania robót przez uprawnione organy administracji publicznej;

- konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu Stron;

- odkrycia przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, których bez winy obu Stron nie naniesiono na dokumentacji projektowej i których wystąpienie powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót;

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych  przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, jeżeli nie wynika ono z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,

- zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia,

- konieczność zmiany wynikać będzie z działania siły wyższej. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć, ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny,  stan wyjątkowy, powódź, wojna, stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej, które uniemożliwiają lub znacznie wykonanie przedmiotu mowy;

- warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość ich wykonania, w szczególności w przypadkach: niskiej lub wysokiej temperatury powietrza, silnego wiatru, gwałtownych lub obfitych opadów deszczu, śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi – fakt ten musi być wpisany do dziennika budowy oraz musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

- w przypadku, o którym mowa w art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli dokonanie zmian ma wpływ na termin wykonania zamówienia.

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody, wynikający z lit. a – m. Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy musi zawierać uzasadnienie wpływu zaistniałej przeszkody na realizację umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy;

2) materiałów zaoferowanych w ofercie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

      - pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;

      - braku dostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów, jak również koniecznością zbyt długiego oczekiwania na dostawę tych materiałów, o ile to oczekiwanie nie jest wynikiem opóźnienia Wykonawcy w złożeniu zamówienia;

      - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;

      - możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa  wykonanych robót;

      - gdy zmiana materiału będzie niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru;

3) konieczności zastosowania robót zamiennych

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;

Jeżeli sposobu wykonania robót wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierająca opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki (jeżeli dotyczy). Propozycja taka wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego;

4)	technologii wykonania robót, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a)	konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także gdy zastosowanie innych rozwiązań pozwoliłoby na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiło uzyskanie lepszej jakości robót;

b)	wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych, skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

c)	wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

d)	aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;

e)	wystąpienia możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót.

Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru);

5) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w tym zmiany osób zatrudnionych na  podstawie umów o pracę, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac,

- konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,

- działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy,

- konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego,

Zmiany można dokonać pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia (jeżeli dotyczy) zgodne z wymogiem SWZ;

6) podwykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,

- podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością,

- podwykonawca uległ likwidacji,

- doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą,

- nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.

- w przypadku nie zawarcia umowy z podwykonawcą,

- w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowy

- zmiana określonego w umowie zakresu  wykonywanych robót przez podwykonawcę,

- powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

- rezygnacji z podwykonawstwa,

- zmiany podwykonawcy;

7) określonego w umowie zakresu i wartości wykonywanych robót przez podwykonawców.

Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego oraz Wykonawcę;

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym ilości faktur, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu,

- zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu,

- znacznego przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, bądź z przyczyn niezależnych od obu stron.

Uprawnionym do żądania tej zmiany jest wyłącznie Zamawiający;

9) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;

10) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) o którym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, tj. zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;

b) nie wykonania całego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę;

c) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a  nieprzewidzianych w projekcie;

11) zmiany sposobu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego potrzebami – w przypadku zamiany kolejności realizacji etapów robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, w sytuacji kiedy zmiana ta jest podyktowana względami organizacyjnymi i logistycznymi;

12) w innych przypadkach przewidzianych w umowie.

9.3   Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 9.2 pkt 8.

9.4 	Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

9.5 	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej SWZ.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego.

11.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu wskazanego w pkt 1, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

11.3 Wybranego wykonawcę, Zamawiający zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy.

11.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

12. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX Środki ochrony prawnej, Rozdział 1 art. 505 - art. 521 ustawy Pzp.

13. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                   w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko.

- inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ w Brzesku jest Pani Monika Mikołajek – Burek,                    e-mail: m.burek@spzoz-brzesko.pl, tel. (14) 66 21 270.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer DZP-271-33/21, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, na realizację robót budowlanych w ramach zadania: „Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku” – Modernizacja pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku „C”,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

14. Inne.

Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

ROZDZIAŁ  III

ZAŁĄCZNIKI,  WZORY

Załączniki do SWZ :

| 1 | Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiar robót |
| --- | --- |
| 2 | Formularz oferty ogólny |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| 4 | Istotne warunki umowy - wzór umowy |
| 5 | Wykaz osób |
| 6 | Wykaz robót powierzonych podwykonawcom |
| 7 | Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z informacjami wynikającymi z art.13 RODO |
| 8 | Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni) |
| 9 | Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| 10 | Link do postępowania oraz ID postępowania |

Sporządziła: mgr Elżbieta Gasińska-Batko